Rezept-App für Apero

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Task | Zeit (in Lektionen) | Datum |
| Mockup | 1 | 10.05 |
| DB erstellen | 0.5 | 11.05 |
| DB füttern | 1 | 11.05 |
| DB | Meilenstein | 16.05 |
| API-Schnittstelle | 2 | 18.05 |
| Main Page | 4 | 18.05 |
| Bootstrap Design | 2 | 18.05 |
| Mein Page | Meilenstein | 20.05 |
| Login Page | 2 | 21.05 |
| Rezept Page | 2 | 21.05 |
| Nutzer Page | 1 | 21.05 |
| Abgabe | Meilenstein | 26.05 |